Family Todo App Azure 公開チェックリスト

対象構成: App Service 1本 + ACR + Azure Database for PostgreSQL

作成日: 2026-04-18
目的: 小規模（家族利用）向け TODO アプリを、管理しやすい最小構成で本番公開する

1. 方針確定

- 本番構成を確定した（App Service 1本 / ACR / PostgreSQL）

- フロントとバックを1コンテナで運用する方針を合意した

- 開発用 Docker Compose は本番に持ち込まない方針を確認した

- 公開後の優先事項（安定稼働 / コスト最適化 / 機能追加）を決めた

2. Azure 事前準備

- サブスクリプションを決定した

- リージョンを決定した（例: Japan East）

- リソースグループ命名ルールを決めた

- 予算アラートを設定した

- 権限管理（Owner/Contributor）を整理した

3. 必須リソース作成

- Azure Container Registry を作成した

- Azure Database for PostgreSQL Flexible Server を作成した

- App Service Plan を作成した

- Azure App Service for Containers を作成した

- （任意）Application Insights を作成した

4. データベース準備

- DB 名・ユーザー名・パスワードを発行した

- App Service から PostgreSQL へ接続できるようにした

- 接続文字列を確定した

- バックアップ保持期間を確認した

- 復旧手順の最低限を決めた

5. Django 本番設定

- DEBUG を False に設定した

- SECRET_KEY を環境変数化した

- ALLOWED_HOSTS を本番ドメインに設定した

- CSRF_TRUSTED_ORIGINS を設定した

- DB 接続を PostgreSQL に切り替えた

- 静的ファイル配信方針を確定した

- 本番ログを標準出力で確認できるようにした

6. Vue 本番設定

- API ベース URL を環境変数化した

- 開発用 URL の直書きを除去した

- 本番ビルド時に正しい API を参照することを確認した

- ビルド成果物を同一コンテナで配信できる構成にした

7. コンテナ準備

- 本番用 Dockerfile で単体起動できる

- 起動コマンド（Gunicorn 等）を確定した

- ヘルスチェック用パスを用意した

- ローカルで本番相当コンテナの動作確認をした

8. ACR 連携

- イメージをビルドした

- ACR へ push した

- App Service から ACR pull の認証を設定した

- タグ運用ルールを決めた（latest 固定にしない）

9. App Service 設定

- コンテナ参照先を ACR に設定した

- 環境変数を App Settings に登録した

- HTTPS Only を有効化した

- Always On を有効化した

- 起動ログで正常起動を確認した

10. 初回リリース作業

- DB マイグレーションを実行した

- 必要な初期データを投入した

- 管理アカウントを作成した（必要時）

- ログイン/ログアウト動作を確認した

- 登録データの永続化を確認した

11. 受け入れ確認

- 家族登録ができる

- ログインができる

- ログアウトができる

- 画面再読み込み後の挙動が想定どおり

- DB 保存が正常

- 重大エラーがログに出ていない

12. 運用最低ライン

- 障害時の確認手順を1ページにまとめた

- ロールバック手順（前タグへ戻す）を決めた

- 秘密情報をコードに含めていないことを再確認した

- 定期的な依存関係更新方針を決めた

- 次スプリントの改善項目を整理した

MVP 公開 最短10項目（当日版）

- Azure リソース3点作成（App Service / ACR / PostgreSQL）

- PostgreSQL 接続情報を確定

- Django 本番設定（DEBUG=False, SECRET_KEY, ALLOWED_HOSTS）

- Vue API URL の環境変数化

- 本番用コンテナビルド

- ACR へ push

- App Service にコンテナ設定

- 環境変数投入

- migrate 実行

- ログイン/ログアウト動作確認